| - BỘ NÔNG NGHIỆP - VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| - TỔNG CỤC THỦY LỢI |  |
| Số: 209 /BC-TCTL-VP | Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014 |

###### BÁO CÁO

###### KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2014

###### VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8542/BNN-VP ngày 22/10/2014 về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014 và Chương trình công tác năm 2015, Tổng cục Thủy lợi báo cáo như sau:

Phần I.

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2014

Từ đầu năm đến nay, công tác thủy lợi phải đối mặt với nhiều diễn biến bất lợi về khí hậu cực đoan, ảnh hưởng đối với sản xuất như bão, lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, nắng nóng xuất hiện sớm, đã xẩy ra các đợt lốc, lũ, quyét gây thiệt hại nghiêm trọng  về  người, tài sản.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ, nỗ lực của toàn ngành, công tác thủy lợi đã được tổ chức thực hiện có kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ GIAO

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 139/QĐ-BNN-KH ngày 23/01/2014 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết trên của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ về lĩnh vực thủy lợi. Kết quả đạt được như sau:

1. Công tác quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi (CTTL) phục vụ sản xuất

a) Công tác quản lý, khai thác

- Chấn chỉnh, tăng cường năng lực các tổ chức quản lý thủy nông; hướng dẫn các địa phương, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thực hiện các chính sách về thuỷ lợi;

- Triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác CTTL ban hành kèm theo Quyết định 794 /QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Kế hoạch thực hiện Đề án, ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/4/2014. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung của Đề án: Xây dựng cơ chế, chính sách trong phát triển thuỷ lợi nội đồng; triển khai áp dụng mô hình canh tác nông nghiệp tiên tiến (hệ thống thâm canh lúa cải tiến - SRI); tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi...

- Phối hợp với Viện Khoa học thuỷ lợi Việt nam tổ chức khảo sát xây dựng chính sách nâng cao hiệu quả quản lý công trình thủy lợi.

- Chỉ đạo 03 Công ty TNHH Một thành viên Khai thác CTTL trực thuộc Bộ điều chỉnh, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác CTTL (các Quyết định số 4869/QĐ-BNN-TCTL, 4870/QĐ-BNN-TCTL, 7871/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Xây dựng dự thảo Quy chế đặt hàng, Hồ sơ yêu cầu thực hiện đặt hàng đối với 03 Công ty trực thuộc Bộ.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam, Trường Đại học Thuỷ lợi xây dựng Chương trình và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành quản lý khai thác CTTL (Quyết định số 3874/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/9/2014 và 3965/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

b) Công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 14/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của ngành Nông nghiệp và PTNT trong đó có trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước, Tổng cục đã tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện:

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án sửa chữa cấp bách năm 2013, tổng hợp nhu cầu vốn bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 429 tỷ đồng cho 93 công trình của 31 địa phương (Công văn số 10404/BTC-ĐT ngày 29/7/2014).

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát danh mục, báo cáo Bộ để Bộ trình Chính phủ hỗ trợ sửa chữa cấp bách các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp năm 2014 (Văn bản số 8327/BNN-TCTL ngày 16/10/2014).

- Thẩm định trình Bộ ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Cửa Đạt (Thanh Hóa); hồ chứa Đá Hàn (Hà Tĩnh); hồ chứa Dầu Tiếng (Tây Ninh) và hồ chứa Phước Hòa (Bình Dương, Bình Phước).

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Ban CPO thủy lợi chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án WB8 về an toàn đập và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; chuẩn bị các dự án hỗ trợ kỹ thuật về an toàn đập.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa và cập nhật thông tin vận hành CTTL phục vụ quản lý, điều hành hệ thống thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ chứa đăng tải trên InterNet, tại địa chỉ  http//www.thuyloivietnam.com.vn và http//www.httl.com.vn

- Tổ chức 04 Hội nghị về tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2014 và 06 Hội nghị, hội thảo về giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý an toàn đập trên phạm vi cả nước.

- Xây dựng khung chương trình và tài liệu đào tạo về quản lý an toàn đập cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ, công nhân trực tiếp vận hành CTTL. Phối hợp với CPO Thủy lợi, CPO Nông nghiệp và các địa phương tổ chức, triển khai đào tạo 24 lớp học, với gần 1.500 học viên thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

c)  Chỉ đạo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

- Tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước; chỉ đạo triển khai các giải pháp thuỷ lợi, vận hành hệ thống đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân, Xuân hè, Hè thu trên phạm vi cả nước.

- Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo điều tiết xả nước qua phát điện đảm bảo đủ nước tưới cho các tỉnh Trung du, đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

- Phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ giám sát xâm nhập mặn hạ du hệ thống sông Hồng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dòng chảy sông Hồng trong thời gian cấp nước vụ Đông Xuân và tình hình ngập lũ nội đồng đồng bằng sông Cửu Long.

- Tổ chức họp các Hội đồng hệ thống thuỷ lợi liên tỉnh để thống nhất chỉ đạo điều hành vận hành hệ thống, triển khai giải pháp đảm bảo cấp nước phụ vụ sản xuất, phòng chống hạn, hán, xâm nhập mặn và tưới tiết kiệm nước.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn cho các địa phương với tổng kinh phí 1.086,2 triệu đồng.

- Ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm thu thập thông tin điều hành các hệ thống CTTL nhằm đổi mới, cải tiến việc thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý. Triển khai, chỉ đạo các địa phương thực hiện Chỉ thị số 7071/CT-BNN-TCTL ngày 03/9/2014 của Bộ trưởng về tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn đối phó với ảnh hưởng của ElNino.

2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phát triển thủy lợi

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-BNN-KH ngày 23/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ:

- Tham mưu trình Bộ bố trí vốn đầu tư cho các dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2014, đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thực hiện phù hợp với kế hoạch vốn được bố trí. Trong năm 2014, có 01 dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục đã hoàn thành, đưa vào phục vụ sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Kịp thời trình Bộ ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg. Tham gia rà soát và đề xuất hỗ trợ kinh phí đối với các hồ chứa cần nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn.

- Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ trình phê duyệt các dự án đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc quản lý tình hình thực hiện các dự án, có biện pháp xử lý kịp thời, cắt giảm các hạng mục không thực sự cần thiết đối với các dự án sử dụng vốn TPCP, do đó trong năm 2014 đã không phát sinh nợ đọng.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án, như: Công trình cống Báo Đáp (Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải), trạm bơm Vạn An (Bắc Ninh), hồ Đồng Mỏ (Vĩnh Phúc)… Rà soát, dãn tiến độ thi công trong điều kiện thiếu vốn và tập trung những hạng mục chính để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.

Tổ chức thực hiện các dự án đang triển khai:

a) Các dự án vốn trái phiếu Chính phủ

Năm 2014, các dự án vốn trái phiếu Chính phủ được cấp 258,1 tỷ đồng; đã giải ngân được 31,5 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân của các dự án vốn trái phiếu Chính phủ thấp do một số dự án có kế hoạch vốn chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch 2014 như: Dự án Nạo vét sông Đáy, 5 trạm bơm lớn Bắc Nam Hà, Hồ Đồng Mỏ, Vĩnh Phúc vừa hoàn thành công tác đấu thầu xây lắp, đang chuẩn bị triển khai thi công.

b) Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Năm 2014, vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thủy lợi, các dự án tu bổ đê điều thường xuyên do Tổng cục phụ trách được phân bổ 634 tỷ đồng, trong đó: vốn cho các dự án tu bổ đê điều thường xuyên 119,5 tỷ đồng (thu hồi vốn ứng trước); nguồn vốn thực tế còn lại thực hiện các dự án thủy lợi là 514,5 tỷ đồng, chỉ đạt 50% so với nhu cầu vốn.

- Ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán dứt điểm 09 dự án hoàn thành trước năm 2013 để xóa danh mục.

- Trong năm 2014, rà soát để bố trí dứt điểm vốn đến điểm dừng kỹ thuật để chủ đầu tư thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đối với 06 dự án hoàn thành; rà soát lại 05 dự án tiếp tục thực hiện để đạt điểm dừng kỹ thuật, trong đó, dự án Sửa chữa nâng cấp hồ Đạ Tẻ chỉ bố trí vốn để thanh toán kinh phí chuẩn bị thi công (đã thực hiện từ năm 2009; khởi công mới 05 dự án với tổng kinh phí 134 tỷ đồng.

c) Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA bao gồm 05 dự án với tổng kinh phí đầu tư 156,4 tỷ đồng. Nhìn chung, việc thực hiện các dự án ODA đảm bảo đúng tiến độ do việc bố trí vốn đúng tiến độ của dự án.

d) Dự án tu bổ đê điều thường xuyên và duy tu bão dưỡng đê

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên với tổng kinh phí 200 tỷ đồng cho 26 tỉnh, thành phố (gồm 18 tỉnh, thành phố có đê, 7 tỉnh ven biển miền Trung và Hậu Giang). Hướng dẫn các địa phương lập dự án, tổ chức thẩm định, trình duyệt Báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu tu bổ đê điều thường xuyên để các địa phương triển khai thực hiện. Tính đến 31/10/2014 các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công việc đạt, trên 80% kế hoạch, nhiều tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch.

- Thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2014 với tổng kinh phí được giao là 150 tỷ đồng.

3. Công tác quản lý đê điều và PCLB, giảm nhẹ thiên tai

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII đã thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 19/6/2013; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

- Thực hiện Thông báo số 103/TB-VPCP, ngày 12/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu tại phiên họp thứ tư Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 23/04/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 triển khai nhiệm vụ năm 2014, Tổng cục đã tổ chức triển khai như sau:

+  Đã tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để các tổ chức, địa phương và mọi người dân nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm cao trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, phóng tránh giảm nhẹ thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường để thích nghi, phát triển bền vững. Nghiên cứu triển khai xây dựng Đề án ứng dụng các công nghệ tưới tiên tiến trong canh tác (như chè, cây cà phê...) để tiết kiệm nước, hạn chế phát thải nhà kính.

+  Tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, kịp thời nắm tình hình diễn biến của mưa, lũ, bão tham mưu giúp Ban chỉ đạo trong công tác phòng tránh, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão ở các tỉnh, thành phố, chỉ đạo khắc phục hậu quả, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai, qua đó đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ, bão gây ra.

+  Kịp thời nắm bắt tình hình và tổng hợp thiệt hại và đã tham mưu để Ban chỉ đạo PCLBTW trình Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả các đợt lốc, mưa đá từ đầu năm đến nay với tổng kinh phí  là 1.281,2 tỷ đồng, 1.000 tấn gạo (trong đó hỗ trợ hán hán, xâm nhập mặn là 1.086,2 tỷ đồng);

*  Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay: Số người chết và mất tích: 117 người; người bị thương: khoảng 111 người; trên 1.482 căn nhà bị đổ, cuốn trôi; Số nhà bị tốc mái, ngập, hư hại trên 40.025 căn nhà; lúa bị thiệt hại trên 207.075 ha; hàng triệu mết khối  đất, đá công trình giao thông và thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp.v.v... Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 2.590 nghìn tỷ đồng;

- Công tác phòng chống siêu bão: Tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế và làm việc với các cơ quan liên quan của Phi-líp-pin tìm hiểu điều kiện bão, nước dâng, công tác dự báo, cảnh báo, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả bão Haiyan của Phi-líp-pin (thời gian từ ngày 10-13/3/2014) và có báo cáo số 23/PCLBTW ngày 01/4/2014 gửi Thủ tướng Chính phủ; Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng phủ Chính Hoàng Trung Hải tại các văn bản số 171/TB-VPCP ngày 23/4/2014 và số 3912/VPCP-KTN ngày 30/5/2014 của Văn phòng Chính phủ, đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp dữ liệu bản đồ số làm cơ sở triển khai xây dựng phương án ứng phó siêu bão và bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước; Tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ để triển khai xây dựng phương án ứng phó siêu bão trên cơ sở kết quả công bố bước đầu của Bộ Tài nguyên và môi trường về phân vùng bão.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thực hiện Quyết định số 2741/QĐ-BNN-TTr ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014, Tổng cục Thủy lợi được giao tổ chức 16 cuộc thanh kiểm tra, trong đó: 10 cuộc thanh tra các dự án về xây dựng cơ bản; 04 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão, quản lý, khai thác, bảo vệ CTTL; 01 cuộc kiểm tra dự án rà soát quy hoạch phòng, chống lụt, bão và đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; 01cuộc kiểm tra dự án quy hoạch vùng lòng hồ Dầu Tiếng và khu đầu mối phục vụ quản lý khai thác đa mục tiêu.

Đến nay, Tổng cục đã hoàn thành 05 cuộc thanh tra, kiểm tra, hiện đang triển khai 03 cuộc thanh tra (dự án nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải tại Viện cây lương thực và thực phẩm; dự án tu bổ thường xuyên, duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách về đê điều năm 2012-2013 tỉnh Vĩnh Phúc; dự án tu bổ thường xuyên, duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách về đê điều năm 2012-2013 tỉnh Hưng Yên).

Thanh tra đột xuất về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Nghệ An (theo Quyết định số 330/QĐ-TCTL-PCTTr ngày 12/5/2014 và Quyết định số 331/QĐ-TCTL-PCTTr ngày 12/5/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi).

Kết quả: kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý XDCB, xử lý hành chính. Đến tháng 10/2014, đã thu hồi 897.824.000 đồng, đề nghị giảm trừ quyết toán 771.732.000 đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục luôn bố trí cán bộ thường trực và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tính đến tháng 10/2014, tiếp nhận 11 đơn, thư; đã phối hợp với địa phương kiểm tra xác minh 03 trường hợp, chuyển 08 đơn để giải quyết theo thẩm quyền.

5. Công tác chỉ đạo phát triển nông thôn

a) Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Quyết định 800/QĐ-TTg, ngày 04/06/2010 cùa Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

- Lựa chọn triển khai, hỗ trợ 03 xã điểm (xã Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh; xã Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình và xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định). Phối hợp với CPO Thủy lợi, Trung tâm CPIM hỗ trợ đào tạo tập huấn chuyên môn đáp ứng yêu cầu năng lực quản lý vận hành, đào tạo PIM cho các xã. Tham gia chỉ đạo đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng trong hợp phần “Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải” thuộc Dự án Tăng cường quản lý nước và cải tạo hệ thống thủy lợi do ADB và AFD tài trợ.

- Tổ chức góp ý công tác quy hoạch hoàn chỉnh thủy lợi nội đồng phục vụ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới cho vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có giá trị kinh tế cao.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn cụ thể đạt tiêu chí thuỷ lợi trong xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam biên soạn và ban hành Sổ tay PIM, Sổ tay kiên cố hoá kênh mương nội đồng…

b) Triển khai thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg, ngày 30/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011 - 2015:

- Phối hợp với các đơn vị: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công An, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Uỷ ban dân tộc chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn trên phạm vi toàn quốc: Tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn tại xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh (ngày 17/4/2014); tại Kiên Giang (ngày 05/6/2014) và tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh (ngày 17/6/2014).

- Tham mưu cho Ban chủ nhiệm Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn về công tác chỉ đạo điều hành Chương trình và Kế hoạch, hành động giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phân tích, đánh giá kết quả Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá làm cơ sở xây dựng kế hoạch trung hạn; kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý các yếu kém nhất là công tác quản lý vận hành sau đầu tư. Hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch.

- Tổng hợp trình Bộ để Bộ báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình năm 2013 và định hướng thực hiện những năm tiếp theo.

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà tài trợ tổ chức các đoàn công tác kiểm tra liên ngành chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình đảm bảo đạt mục tiêu năm 2014.

- Chỉ đạo và hướng dẫn 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng tham gia Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng thế giới tài trợ, tiếp nhận vốn tạm ứng năm 2014 để thực hiện năm 2014 đảm bảo đạt chỉ số giải ngân năm thứ nhất của Chương trình.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tại các xã Nông thôn mới.

- Chỉ đạo, tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá về chính sách và các hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bền vững trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn (Tổng hợp báo cáo của 63 địa phương về tình hình thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính; Đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện chương trình của 20 tỉnh còn yếu và hội nghị về mô hình xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn; nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về giá nước tính đúng và đủ phục vụ cho công tác vận hành và bảo dưỡng theo quy định; Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách và thực hiện thí điểm đầu tư theo mô hình đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn: chờ nhà tài trợ cho ý kiến hỗ trợ kinh phí để xây dựng Thông tư).

6. Công tác Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

a) Về công tác khoa học công nghệ

Năm 2014, Tổng cục Thủy lợi được Bộ phân cấp, giao quản lý 10 đề tài và 03 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ phục vụ nhiệm vụ trọng điểm trong lĩnh vực thủy lợi. Trong đó: có 07 đề tài kết thúc năm 2014, 06 đề tài sẽ kết thúc năm 2015.

Đã đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững vùng bãi bồi ven biển Nam Định; Tổ chức tổng kết đánh giá các kết quả thử nghiệm, mô hình áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho 01 số loại cây chủ lực như cây cà phê, mía, cây ăn quả, chè, rau hoa…; Ban hành các sổ tay hướng dẫn về tưới tiết kiệm nước cho lúa và các loại cây trồng cạn có giá trị cao như chè, cà phê...;Sổ tay Hướng dẫn quy trình phát triển quản lý tưới, tiêu có sự tham gia (PIM).

Rà soát danh mục 22 tiêu chuẩn, quy chuẩn (năm 2013 – 2014), đến nay đã bố trí được nguồn lực để triển khai thực hiện: 11 nhiệm vụ bố trí nguồn vốn KHCN và 11 nhiệm vụ sử dụng nguồn dự án ODA. Tiếp tục rà soát và đề xuất mới danh mục 25 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện trong năm 2015.

Tổ chức đánh giá, công nhận 06 tiến bộ khoa học về các lĩnh vực đê điều, kênh mương nội đồng và máy bơm phục vụ cho đồng bằng sông Cửu Long. Đang làm thủ tục công nhận 05 tiến bộ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực tự động hóa, vật liệu đắp đê bao, bờ bao… phục vụ cho Đồng bằng sông Cửu Long và một số tiến bộ kỹ thuật khác do các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp đề nghị công nhận.

b) Về hợp tác quốc tế

- Đã tổ chức 03 cuộc hội thảo với nội dung giới thiệu các công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý từ Nhật Bản và Hàn Quốc về đảm bảo an toàn hồ chứa, nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan, đơn vị trong ngành, cho địa phương.

- Tiếp tục hợp tác với các Tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực thể chế, hỗ trợ cho công tác điều hành sản xuất và chuyển giao các công nghệ mới, dự báo cảnh báo và ứng phó với BĐKH: Hợp tác với Na Uy, nghiên cứu về sụt lún đất bán đảo Cà Mau; Hợp tác với AFD trong nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai; Hợp tác với Ý trong nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên nước hệ thống sông Hồng - Thái Bình; Hợp tác với Mỹ trong nghiên cứu chuyển giao hệ thống cảnh báo VINAWARE; Hỗ trợ kỹ thuật của AUSAID và các nhà tài trợ quốc tế cho nâng cao năng lực, thể chế trong lĩnh vực cấp nước sạch. Tiếp tục phối hợp cùng CPO Lâm nghiệm để triển khai các Dự án Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với BĐKH tại 05 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu long và các hệ sinh thái ven biển vùng ĐBSCL (ICMP/CCCEF); Dự án Rừng và Đồng bằng (VFD).

- Hợp tác với các tổ chức JICA, KOICA xây dựng, trình Bộ đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật: Dự án thí điểm xây dựng và chuyển giao hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa theo thời gian thực, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; Dự án cảnh báo sớm trong phòng chống lũ; Dự án tưới tiết kiệm nước; Dự án cấp nước thuỷ sản…

7. Công tác cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình, kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014 của Bộ, Tổng cục Thủy lợi đã kịp thời ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Tổng cục (Quyết định số 788/QĐ-TCTL-VP, ngày 29/11/2013) với 7 nội dung, lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, công tác chỉ đạo điều hành. Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, Tổng cục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai 30 nhiệm vụ, 65 hoạt động. Tổng cục đang tổ chức triển khai đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt, bao gồm có các hoạt động thường xuyên thực hiện.

Phối hợp với Vụ TCCB triển khai rà soát sửa đổi Quyết định số 03/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg, ngày 22/10/2014. Hiện đang tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

1. Tình hình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và Quyết định số 3086/QĐ-BNN-PC, ngày 10/7/2014 của Bộ trưởng về điều chỉnh Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Bộ Nông nghiệp và PTNT 6 tháng cuối năm 2014; trong năm, Tổng cục Thủy lợi được giao xây dựng 01 Luật, 03 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 08 Thông tư và Thông tư liên tịch và chuẩn bị 04 Thông tư trong chương trình, kế hoạch năm 2015.

- Đến nay, đã soạn thảo, tham mưu trình Bộ để Bộ trình Chính phủ ban hành 02 nghị định: Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai; trình Bộ trưởng ký, ban hành 01 thông tư liên tịch: Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 Hướng dẫn triển khai Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

- Các dự án, văn bản QPPL khác đã và đang được triển khai thực hiện theo tiến độ được giao, cụ thể như sau:

+ Về dự án Luật Thủy lợi (dự kiến trình Chính phủ tháng 10/2014): Đã hoàn thiện dự thảo, thông qua Bộ trưởng; đã hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý gửi Bộ Tư pháp thẩm định để báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội theo Chương trình nghị sự của Quốc hội;

+ Hiện đang triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập. Ngày 10/9/2014, đã tổ chức họp lấy ý kiến Bộ, ngành liên quan về nội dung sửa đổi dự thảo Nghị định.

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế sạt lở bờ sông, bờ biển: Báo cáo Tổng cục trình Bộ trưởng tiếp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (Bộ trưởng đã ký trình Thủ tướng Chính phủ);

+ Thông tư Thông tư Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi Đã làm việc với Vụ Pháp chế và có ý kiến của Vụ Pháp chế  lùi thời gian trình để cập nhật nội dung Thông tư theo Luật Xây dựng có hiệu lực từ 01/01/2015;

+ Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Đang tổng hợp ý kiến đánh giá của địa phương về tình hình thực hiện Thông tư;

+ Ngoài ra các văn bản khác đang được triển khai theo kế hoạch và chuẩn bị triển khai, thực hiện, xây dựng 04 thông tư.

(Chi tiết như như  phụ lục 01, phụ lục 02 kèm theo)

2. Về kết quả thực hiện các chương trình, đề án và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thuỷ lợi đến năm 2020 và định hướng đến 2050, Chiến lược quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi chi tiết theo Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 vùng đồng bằng sông Hồng; Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 khu vực Miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trong đó thực hiện việc lồng ghép, kết hợp các công trình thủy lợi (đê, kè, cống) với công trình giao thông (đường, cầu) nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đạt hiệu quả cao trong đầu tư.

- Tổ chức triển khai các quy hoạch thủy lợi, đê điều, quy hoạch PCLB cho các tỉnh, TP. Quy hoạch chống ngập úng các thành phố lớn như: TP.Cần Thơ; Hải Phòng, Vĩnh Long, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh; rà soát quy hoạch thủy lợi sông Cả; Đông Nam Bộ sông Trà Bồng-Trà Khúc và quy hoạch vùng lòng hồ Dầu Tiếng trong điều kiện biến đổi khí hậu; rà soát quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam; Hoàn thiện và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt rà soát quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Đáy tại Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014. Triển khai đánh giá thủy lợi phục vụ thủy sản vùng ĐBSCL, khu vực Miền trung, Xây dựng đề án Thủy lợi phục vụ Thủy sản. Theo dõi, đôn đốc thực hiện Điều tra cơ bản thủy lợi năm 2014, điều tra, đánh giá chế độ dòng chảy, thủy văn các sông thương nguồn sông Hồng.

- Phối hợp với các địa phương, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các chương trình:

+ Cho đến nay, cả nước đã xây dựng được khoảng 6.150 km đê sông, 2500 km đê biển. Cụ thể (i) Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ): Tổng chiều dài: 1.693 km; đã củng cố, nâng cấp được: 569,893 km. Kinh phí đã được đầu tư đến 2014: 8.738,432 tỷ đồng (Trong đó: TW 7.409,220 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 1.329,212 tỷ đồng); (ii) Chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ): Tổng chiều dài: 1.168,41 km; đã củng cố, nâng cấp được: 145,413 km. Kinh phí đã được đầu tư đến 2014: 2.211,331 tỷ đồng (Trong đó: TW 1.852.192 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 629,139 tỷ đồng).(iii) Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009.

+  Chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: Đã tổ chức xây dựng  hệ thống giám sát đánh giá để theo dõi việc thực hiện kế hoạch cấp tỉnh và quốc gia về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

+ Chủ trì thẩm định hồ sơ, rà soát, đề xuất bổ sung các dự án đưa vào kế hoạch 2015 thực Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) theo Thông báo số 379/TB-VPCP ngày 23/09/2014 của Văn phòng Chính phủ.

- Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt 02 Đề án, kế hoạch hành động thực hiện đề án: Đề án “Tái cơ cấu ngành thủy lợi” và “Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi. Đã tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch hành động thông qua việc tổ chức các hội nghị tại Cần Thơ, Đăklăk để phổ biến, hướng dẫn triển khai cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông nam bộ, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009, và Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính Phủ. Đến nay đã đào tạo tại 63 tỉnh với 1016 giảng viên cấp tỉnh và 106 giảng viên cấp huyện và 59 cán bộ cấp xã (của tỉnh Kiên Giang).

- Tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện KH-XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; Nghị quyết Đại hội Đảng XI về phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thự hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2013 “Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu” theo yêu cầu của Chính phủ, của Bộ.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC THỦY LỢI

- Các công trình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng hiện nay hệ thống đê biển, đê sông và các cống dưới đê vẫn còn nhiều bất cập. Một số hệ thống thuỷ lợi có hiệu quả thấp do vốn đầu tư hạn chế nên xây dựng thiếu hoàn chỉnh, đồng bộ. Nhiều công trình chưa được tu bổ, sửa chữa kịp thời nên bị xuống cấp, thiếu an toàn.

- Việc thực thi Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão chưa được chú trọng đúng mức; tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều vẫn thường xuyên xảy ra và chưa được xử lý, nước thải không được xử lý hoặc xử lý không triệt để đổ vào kênh gây ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi: Bắc Đuống, Sông Nhuệ...

- Công tác quản lý an toàn đập thiếu hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để phục vụ quản lý; Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn hồ chứa còn chưa hoàn thiện, thiếu những tiêu chí cụ thể để đánh giá an toàn đập.

- Công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức còn thiếu thường xuyên, hiểu biết về thiên tai của cộng đồng chưa đầy đủ, còn tư tưởng chủ quan nên đã để xẩy ra thiệt hại không đáng có.

Phần II

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  NĂM 2015

Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tổng cục đề xuất Chính phủ, Bộ tiếp tục chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Rà soát sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các Luật Thủy lợi, Xây dựng các Nghị định; rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản có liên quan phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý của ngành (chi tiết như phụ lục 03 kèm theo).

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đầu tư xây dựng và khai thác công trình thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Xây dựng đề án huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo tính khả thi thực hiện các dự án phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi.

2. Xây dựng quy hoạch phát triển thủy lợi làm căn cứ đầu tư xây dựng đảm bảo yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chống ngập úng cho các thành phố lớn; Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ; Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên; Quy hoạch phòng chống lũ các sông có đê các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận; Quy hoạch đê biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Kiên Giang;

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đánh giá Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam; đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy lợi đã được phê duyệt: Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 vùng đồng bằng sông Hồng; Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 khu vực Miền Trung.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

3. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ

- Đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy sản xuất các thiết bị, vật tư, hệ thống nhà lưới, nhà kính để tưới tiên tiến – tiết kiệm nước, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

- Tập trung nghiên cứu, hướng dẫn thiết kế các hệ thống thủy lợi nội đồng; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ chế tạo các cấu kiện, thiết bị cho xây dựng, gắn với xây dựng giao thông nội đồng để áp dụng phương thức canh tác nông nghiệp tiên tiến; nghiên cứu hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch tái cơ cấu của từng hệ thống;

- Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, như: công nghệ ảnh vệ tinh, công nghệ thông tin, vật liệu mới, nâng cao năng lực dự báo trong phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập và phòng, chống lữ cho hạ lưu, quản lý khai thác công trình thủy lợi

- Nghiên cứu tích hợp thiết bị, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo mưa, lũ, mặn, hạn: nghiên cứu chế độ thủy văn, dòng chảy để nâng cao chất lượng quy trình vận hành hồ chứa bao gồm cả tình huống khẩn cấp và nghiên cứu kết cấu, vật liệu, công nghệ thi công, quy trình vận hành, mức đảm bảo an toàn của cống ngăn sông, công trình ngăn sông lớn. Tăng cường nghiên cứu động lực học sông biển, chỉnh trị sông, bảo vệ bờ;

- Nghiên cứu, nâng cao năng lực quản lý lũ tổng hợp các lưu vực sông, xây dựng các bản đồ ngập lụt, bản đồ hiểm họa, bản đồ sụt lở bờ... nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho các lưu vực sông;

- Tăng cường nghiên cứu dự báo, đánh giá tác động của BĐKH và phát triển thượng nguồn, tác động của phát triển kinh tế xã hội khu vực hạ du tới hệ thống thủy lợi, đề xuất giải pháp thích ứng, giảm thiểu và biện pháp công trình phù hợp.

4. Tập trung thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu

a) Các chương trình, đề án

- Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 366/2012/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Triển khai Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đê biển Quảng Ninh - Quảng Nam và từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có tính tới biến đổi khí hậu và kết hợp giao thông (như phụ lục kèm theo); Chương trình bảo đảm an toàn  các hồ chứa nước: Nâng cấp công trình đầu mối của các hồ chứa nước đảm bảo an toàn, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn ở miền Trung và Tây Nguyên; Chương trình nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi; Chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các hệ thống công trình thủy lợi và  Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi nhằm khai thác tốt hơn các công trình thủy lợi đã được đầu tư.

b) Tập trung thực hiện các dự án phát triển hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tập trung đầu tư nâng cấp hiện đại hóa nâng cấp các hệ thống thủy lợi; Nâng cấp công trình đầu mối của các hồ chứa nước bảo đảm an toàn, đặc biệt là các hồ chứa nước ở Miền Trung và Tây Nguyên;

- Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đa mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

c) Triển khai đầu tư xây dựng và sớm hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tai, lũ bão, sạt trượt, đất sóng thần trong cả nước.

5. Tăng cường công tác quản lý

- Tăng cường và thống nhất điều hành, phối hợp giữa các Bộ, ngành, các địa phương tạo điều kiện cho công tác quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ cấp, tiêu thoát nước, phòng chống úng hạn, lụt bão. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo giúp cho việc phòng chống thiên tai, vận hành công trình thuỷ lợi có hiệu quả;

- Địa phương chủ động rà soát và thực hiện qui hoạch thủy lợi theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; quan tâm chỉ đạo và củng cố năng lực các chủ đầu tư, đơn vị quản lý các dự án xây dựng cải tạo hồ đập, quản lý khai thác công trình; giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối tổng hợp;

- Củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, quản lý nhà nước thủy lợi từ TW đến địa phương; làm rõ tổ chức quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi, hệ thống nước sạch, đặc biệt khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền núi, Tây Nguyên. Khẩn trương đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, ưu tiên cán bộ thủy lợi ở cấp huyện và cấp xã. Củng cố về tổ chức, tăng cường đào tạo cho tổ chức quản lý thủy lợi nhỏ, HTX, tổ hợp tác dùng nước, chủ quản lý đập. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức quản lý thủy nông cơ sở (HTX, tổ hợp tác dùng nước). Thành lập, củng cố tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai các cấp từ TW đến địa phương.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra theo kế hoạch Bộ giao, quan tâm đến việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn- kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành; việc thực hiện qui định về đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi do địa phương quản lý, tránh lãng phí; kiểm tra công tác quản lý chống vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi.

- Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm trong công tác quản lý ngành; kiến nghị với cấp trên sửa đổi, bổ sung những quy định chưa đúng, chưa đủ trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và PCLB.

- Tiếp tục thường trực giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực quản lý khai thác CTTL, quản lý đê điều  theo thẩm quyền.

Phần III

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Diễn biến của hệ thống sông, khu vực cửa sông, ven biển dưới tác động của thượng nguồn … tác động mạnh mẽ đến hệ thống công trình thủy lợi, đê sông, đê biển; để có cơ sở dự báo, đánh giá đề nghị Bộ quan tâm, bố trí vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học, cho lập dự án giám sát mặn, hạn, lũ lụt, hệ thống công trình thủy lợi.

- Để đẩy nhanh xây dựng các mô hình trình diễn, đề nghị Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh một số dự án, sử dụng vốn xây dựng sớm một số mô hình trình diễn trong một số lĩnh vực tái cơ cấu ngành như: Thủy lợi cho thủy sản, tưới tiên tiến – tiết kiệm nước.

- Đề nghị Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 01 dự án sử dụng vốn vay kém ưu đãi từ các nhà tài trợ WB, ADB, JICA để hoàn thiện kênh mương cấp dưới cho các dự án thủy lợi ở Miền Trung, Tây Nguyên./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c); - Văn phòng Bộ; - Lưu: VT, VP(TH). Chuyên viên soạn thảo Lê Thị Lan | KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Văn Tỉnh |
| --- | --- |

## Phụ lục 01

## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CỤC NĂM 2014

(Kèm theo Báo cáo số 209/BC-TCTL-VP ngày  13  tháng 11  năm 2014)

| TT | Tên văn bản | Đơn vị chủ trì | Thời gian trình Chính phủ | Thời gian trình QH thông qua | Tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Luật (01 văn bản) |  |  |  |  |  |
| 1 | Luật Thủy lợi | Vụ Quản lý nguồn nước và NSNT | Tháng 10/2014 | Tháng 10/2015 | - Đang xây dựng bộ hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định bao gồm: Tờ trình CP, Báo cáo thuyết minh dự án Luật; Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật; Dự thảo Luật; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh KT và BVCTTL và các văn bản pháp luật liên quan | Dự thảo Luật bao gồm: 8 chương, 67 điều và 29 trang |
| II | Nghị định (2 văn bản) |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghị định quy định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai | Cục Quản lý đê điều và PCLB | Tháng 2/2014 |  | Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 | - Tháng 6/2014 hoàn thành tiếp thu giải trình ý kiến thành viên CP, trình CP xem xét, ban hành. - Dự thảo NĐ bao gồm: 3 chương, 25 điều và 15 trang. |
| 2 | Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai | Cục Quản lý đê điều và PCLB | Tháng 6/2014 |  | Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 | - Tháng 6/2014 hoàn thành tiếp thu giải trình ý kiến thành viên CP, trình CP xem xét, ban hành. - Dự thảo NĐ bao gồm: 4 chương, 15 điều và 6 trang. |
| 3 | Nghị định thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập | Vụ Quản lý CTTL |  |  | - Đang chỉnh sửa nội dung dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp báo cáo nội dung dự thảo Nghị định tại Văn phòng Chính phủ ngày 26/8/2014. - Ngày 10/9/2014, đã tổ chức họp lấy ý kiến Bộ, ngành liên quan về nội dung sửa đổi dự thảo Nghị định. | - Dự thảo Nghị định bao gồm: 6 chương, 29 điều và 19 trang. |
| III | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (01 văn bản) |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế sạt lở bờ sông, bờ biển | Cục Quản lý đê điều và PCLB | Tháng 6/2014 |  | Hoàn thiện hồ sơ gửi Vụ Pháp chế đồng trình Bộ trưởng xem xét trình Chính phủ | - Trình Thủ tướng Chính phủ tháng 6/2014 - Quyết định gồm: 3 chương, 11 điều và 8 trang |
| IV | Thông tư và Thông tư liên tịch (08 văn bản) |  |  |  |  |  |
| 1 | Thông tư Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi | Vụ Quản lý CTTL | Tháng 3/2013 | Chuyển từ 2013 | Đã làm việc với Vụ Pháp chế và có ý kiến của Vụ Pháp chế lùi thời gian trình để cập nhật nội dung Thông tư theo Luật Xây dựng có hiệu lực từ 01/01/2015. | - Trình Bộ ban hành tháng 6/2014. - Dự thảo Thông tư gồm: 4 chương, 23 điều và 15 trang |
| 2 | Thông tư hướng dẫn lập quy trình vận hành hồ chứa nước | Vụ Vụ Quản lý CTTL | tháng 8/2014 | Chuyển từ 2013 | - Hiện đang tiến hành xây dựng Dự thảo Thông tư |  |
| 3 | Thông tư hướng dẫn lập phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập | Cục Quản lý đê điều và PCLB | Tháng 8/2014 |  | - Cục trình Tổng cục tiếp trình Bộ ban hành Quyết định số 842/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/4/2014 thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. - Các thành viên Tổ biên tập của Cục dự thảo Thông tư trên cơ sở các nội dung quy định trong dự thảo Nghị định về quản lý an toàn đập (thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP). - Tổ chức 02 cuộc họp với Trường Đại học Thủy lợi, Hội Đập lớn và Quản lý nguồn nước để lấy ý kiến góp ý về dự thảo thông tư. - Tổ chức họp các thành viên Tổ biên tập và chỉnh sửa dự thảo theo các ý kiến góp ý. | - Dự kiến tuần sau sẽ tiến hành họp Tổ biên tập lần 1. - Dự thảo Thông tư bao gồm: 10 điều và 5 trang. |
| 4 | Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 05/5/2007 về quản lý an toàn đập | Vụ Pháp chế, Thanh tra | Tháng 6/2013 | Chuyển từ 2012 | - Đang chỉnh sửa dự thảo Thông tư lần theo ý kiến đóng góp của thành viên Tổ biên tập. | - Đề cương dự thảo Thông tư bao gồm: 4 chương, 18 điều và 3 trang. |
| 5 | Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi. | Vụ Quản lý CTTL | Tháng 7/2013 | Chuyển từ 2012 | - Đang tổng hợp ý kiến đánh giá của địa phương về tình hình thực hiện Thông tư. | - Dự thảo Thông tư bao gồm: 3 điều và 8 trang. |
| 6 | Thông tư Hướng dẫn thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn | Vụ Quản lý nguồn nước và NSNT | tháng 9 |  | Trình Bộ trưởng xem xét trước khi lấy ý kiến các Bộ, ngành. | - Thực hiện theo tiến độ. - Dự thảo Thông tư gồm: 5 chương, 20 điều và 12 trang |
| 7 | Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai. | Cục Quản lý đê điều và PCLB | Tháng 5/2014 |  | - Xây dựng Dự thảo thông tư; - Tổng cục có Công văn số 1239/TCTL-ĐĐ ngày 06/10/2014 gửi các cơ quan liên quan trong Bộ đề nghị cử cán bộ tham gia tổ biên tập; Bộ có Công văn số 8231/BNN-TCTL ngày 14/10/2014 gửi các Bộ ngành liên quan đề nghị cử cán bộ tham gia tổ biên tập. | Tổng cục đã có Công văn số 1187/TCTL-ĐĐ ngày 23/9/2014 gửi Vụ Pháp chế về việc xin điều chỉnh thời gian hoàn thành thông tư vào tháng 9/2015 |
| 8 | Thông tư Hướng dẫn thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ | Cục Quản lý đê điều và PCLB | Tháng 12/2014 |  | - Đã có Quyết định số 4355/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/10/2014 về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư. - Hoàn thiện Đề cương xây dựng Thông tư. - Đang tiến hành nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư lần thứ 1. |  |
| IV | Chương trình chuẩn bị (04văn bản) |  |  |  |  |  |
| 1 | Thông tư Hướng dẫn quản lý khai thác và vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn | Vụ Quản lý nguồn nước và NSNT |  |  |  |  |
| 2 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước | Vụ Quản lý CTTL |  |  | - Đang gửi văn bản yêu cầu đânh giá tình hình thực hiện của các địa phương | -Tháng 10-11/2014 mới xây dựng dự thảo Thông tư |
| 3 | Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi | Vụ Quản lý CTTL |  |  |  |  |
|  | Thông tư sửa đổi Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi | Vụ Quản lý CTTL |  |  |  |  |

Phụ lục  02

Tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án

(Kèm theo Báo cáo số: 209 /BC - TCTL - VP, ngày  13 tháng 11 năm 2014)

| TT | Tên Chương trình, đề án | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chương trình |  |  |
| 1 | Chương trình nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011- 2015 (Quyết định số 366/2012/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ); | - Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 83,6%, đạt 99,5% so với kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước đạt qui chuẩn QCVN 02 của Bộ Y tế là 39,9%, đạt …..% so với kế hoạch. - Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 62,4%, đạt 100% so với kế hoạch. - Tỷ lệ trường học có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 90,5%, đạt 100% so với kế hoạch. - Tỷ lệ trạm y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh là 93%, đạt 100% so với kế hoạch. - Tỷ lệ hộ dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh là 45%, đạt 100% so với kế hoạch. |  |
| 2 | Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (Chương trình 58) | Tổng chiều dài: 1.693 km; đã củng cố, nâng cấp được: 569,893 km. Kinh phí đã được đầu tư đến 2014: 8.738,432 tỷ đồng (Trong đó: TW 7.409,220 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 1.329,212 tỷ đồng); |  |
| 3 | Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (Chương trình 667) | Tổng chiều dài: 1.168,41 km; đã củng cố, nâng cấp được: 145,413 km. Kinh phí đã được đầu tư đến 2014: 2.211,331 tỷ đồng (Trong đó: TW 1.852.192 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 629,139 tỷ đồng) |  |
| 4 | Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông (Chương trình 2068) | Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện. |  |
| 5 | Chương trình an toàn hồ chứa | Phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương rà soát, kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12/2014. |  |
| II | Đề án |  |  |
| 1 | Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi. | - Bộ đã phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi (ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014) và Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi (Quyết định số 802/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/4/2014). - Đã tổ chức Hội nghị phổ biến chủ trương, nội dung Đề án, Chương trình hành động thực hiện Đề án của Bộ đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Tổng cục. - Đã tổ chức 03 hội nghị tại các vùng để triển khai thực hiện các Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi và Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý Khai thác công trình thủy lợi tới các địa phương trong cả nước. |  |
| 2 | Đề án Nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thuỷ lợi và Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thuỷ lợi hiện có (Quyết định số 784 và 785/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014). | - Phối hợp với các đơn vị triển khai Đề án và kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tới các đơn vị trực thuộc Bộ, các địa phương để kịp thời thực hiện. - Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn triển khai một số nội dung quan trọng của Đề án: + Chính sách trong phát triển thuỷ lợi nội đồng: Tổ chức khảo sát, đánh giá về phát triển thuỷ lợi nội đồng tại một số địa phương. + Thực hiện mô hình canh tác nông nghiệp tiên tiến (hệ thống thâm canh lúa cải tiến - SRI): Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai. Chỉ đạo các địa phương thực hiện mô hình trong các dự án ODA. + Đào tạo cán bộ làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi: Trong năm 2014, đã tổ chức được 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ của chi cục thuỷ lợi, doanh nghiệp, tổ chức hợp tác trên cả nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, quản lý an toàn đập. |  |
| 3 | Đề án Nâng cao năng lực cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (Quyết định số 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/07/2009) | - Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án + Có công văn gửi UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Bình Định có ý kiến về kế hoạch thực hiện các hoạt động phi công trình giai đoạn 1- hợp phần 3 Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (VN-Haz/WB5). + Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần 3; + Triển khai xây dựng dự thảo lần thứ nhất Thông tư “Hướng dẫn thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. - Theo dõi, đánh giá, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các hoạt động của Đề án: Chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án năm 2014 và định hướng kế hoạch 2015 cho 25 tỉnh khu vực miền Bắc. + Hoàn thiện hệ thống tài liệu giảng dạy các cấp; ban hành tài liệu “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - dành cho cấp xã” tại quyết định số 315/QĐ-TCTL-GNTT ngày 29/4/2014; Tài liệu hướng dẫn “Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - dành cho cấp xã” tại quyết định số 389/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 04/06/2014. - Công tác đào tạo, tập huấn: Đã đào tạo được cho 63 tỉnh với 1016 giảng viên cấp tỉnh, 15 huyện của tỉnh Kiên Giang với 106 giảng viên cấp huyện, 59 cán bộ cấp xã của tỉnh Kiên Giang. Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực thể chế về Quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu giai đoạn 2” do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tài trợ đã triển khai đào tạo thí điểm cho 39 xã với 585 giảng viên cấp xã. - Công tác tuyên truyền và thông tin: Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam làm phim tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách nhận biết thiên tai và chủ động ứng phó với thiên tai. Phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam vào mùa mưa bão năm 2014. |  |
| 4 | Đề án xây dựng hệ thống trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao (Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ) | Đang thành lập hội đồng nghiệm thu; Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết các đài trạm trực canh cảnh báo sóng thần cho các vùng có nguy cơ cao. |  |

Phụ lục 03

Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Tổng cục Thủy lợi

(Kèm theo Báo cáo số: 209/BC - TCTL - VP, ngày  13  tháng 11 năm 2014)

| TT | Tên văn bản QPPL | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Luật |  |  |  |  |
| 1 | Luật Thủy lợi | Vụ Quản lý Nguồn nước & NSNT | Các đơn vị liên quan | Theo Chương trình của Quốc hội |  |
| II | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định về xây dựng chính sách để phát triển trạm bơm điện cho Đồng bằng sông Cửu Long; chính sách hợp tác công tư trong xây dựng, quản lý sử dụng công trình Thủy lợi | Vụ Quản lý công trình Thủy lợi | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 2 | Quyết định về chính sách khuyến khích xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới | Vụ Quản lý Nguồn nước & NSNT | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 3 | Quyết định xây dựng chính sách hỗ trợ áp dụng giải pháp công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước | Vụ Quản lý công trình Thủy lợi | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 4 | Rà soát, sửa đổi bổ sung Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 3/4/2009 | Vụ Quản lý XDCB | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 5 | Xây dựng đề án Phát triển thủy lợi vừa và nhỏ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc | Vụ Quản lý Nguồn nước & NSNT | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| III | Thông tư liên tịch |  |  |  |  |
| 1 | Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai. | Cục Quản lý đê điều & PCLB | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 | Chuyển 2014 sang |
| 2 | Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai | Cục Quản lý đê điều & PCLB | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 3 | Thông tư liên tịch quy định cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn | Vụ Quản lý Nguồn nước & NSNT | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| IV | Thông tư của Bộ Nông nghiệp & PTNT |  |  |  |  |
| 1 | Thông tư Hướng dẫn quản lý khai thác và vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn | Vụ Quản lý Nguồn nước & NSNT | Các đơn vị liên quan | Quý III/2015 | Chuyển 2014 sang |
| 2 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước | Vụ Quản lý công trình Thủy lợi | Các đơn vị liên quan | Quý III/2015 | Chuyển 2014 sang |
| 3 | Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi | Vụ Quản lý công trình Thủy lợi | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 4 | Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi | Vụ Quản lý công trình Thủy lợi | Các đơn vị liên quan | Quý III/2015 | Chuyển 2014 sang |
| 5 | Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2014/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống thiên tai | Cục Quản lý đê điều & PCLB | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 6 | Thông tư hướng dẫn Bảo trì công trình Thủy lợi theo Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng | Vụ Quản lý công trình Thủy lợi | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 7 | Thông tư hướng dẫn Bảo trì công trình đê điều theo Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 6/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng | Cục Quản lý đê điều & PCLB | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |
| 8 | Thông tư hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi trên phạm vi toàn quốc | Vụ Quản lý XDCB | Các đơn vị liên quan | Quý IV/2015 |  |

Phụ lục 04

TÓM TẮT

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐÊ BIỂN QUẢNG NINH – QUẢNG NAM CÓ TÍNH TỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Tên đề án: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đê biển Quảng Ninh - Quảng Nam có tính tới biến đổi khí hậu và kết hợp giao thông.

2. Cơ sở xây dựng:

- Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quảng Ninh đến Quảng Nam.

- Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 07/7/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi họp sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ nâng cấp đê biển các tỉnh Từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

3. Tóm tắt nội dung chính của đề án: Xây dựng Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch đê biển Quảng Ninh - Quảng Nam có tính tới biến đổi khí hậu và kết hợp giao thông thay thế Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp & PTNT

5. Các Bộ, ngành phối hợp:các Bộ, địa phương ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

6. Thời gian xây dựng đề án:

| TT | Nội dung | Thời gian dự kiến (tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự thảo xong kế hoạch, đề cương chi tiết | 2/2015 |  |
| 2 | Dự thảo xong | 4/2015 |  |
| 3 | Lãnh đạo Bộ thông qua để gửi lấy ý kiến Bộ, ngành | 5/2015 |  |
| 4 | Lấy ý kiến Bộ, ngành xong | 7/2015 |  |
| 5 | Lấy ý kiến thẩm định | 9/2015 |  |
| 6 | Lãnh đạo Bộ thông qua | 10/2015 |  |

7. Thời gian trình CP, TTgCP: tháng 10/2015

8. Dự kiến thời gian CP,TTGCP phê duyệt ban hành đề án: 12/2015.

Phụ lục 05

TÓM TẮT

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN

TỪ QUẢNG NGÃI – KIÊN GIANG

1. Tên đề án: Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang

2. Cơ sở xây dựng:

- Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình nâng cấp đê biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

- Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 07/7/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi họp sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ nâng cấp đê biển các tỉnh Từ Quảng Ninh đến Quảng Nam.

3. Tóm tắt nội dung chính của đề án:Xây dựng Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quy hoạch hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang thay thế Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp & PTNT

5. Các Bộ, ngành phối hợp: các Bộ, địa phương ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang

6. Thời gian xây dựng đề án:

| TT | Nội dung | Thời gian dự kiến (tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự thảo xong kế hoạch, đề cương chi tiết | 8/2015 |  |
| 2 | Dự thảo xong | 10/2015 |  |
| 3 | Lãnh đạo Bộ thông qua để gửi lấy ý kiến Bộ, ngành | 11/2015 |  |
| 4 | Lấy ý kiến Bộ, ngành xong | 1/2016 |  |
| 5 | Lấy ý kiến thẩm định | 2/2016 |  |
| 6 | Lãnh đạo Bộ thông qua | 3/2016 |  |

7. Thời gian trình CP, TTgCP: tháng 3/2016

8. Dự kiến thời gian CP,TTGCP phê duyệt ban hành đề án: 5/2016.